Rutiner . Anbud

Ephorte-mappen blir ikke opprettet der før Plan- og Miljøenheten (PLM) har fått tildelt jobben fra kommunalsjefen og det er bevilget penger og/eller tilsagn om disse, samt at prosjektet har fått prosjektnummer fra økonomisjefen.

Innledende fase:

Som prosjektleder legger jeg i utgangspunktet ikke inn noe som helst i Ephorte fra skissefasen/innledende arbeider bortsett fra saksframlegg med vedlegg. I starten av prosjektet er det mange runder før vi vet hva som skal gjøres, og så lenge ikke noe er fastsatt, mener jeg at det heller ikke har noe å gjøre i arkivet. Det kan selvsagt hende at noen notater eller referater legges inn om de synes å være av betydning. Skulle det dukke opp noen spørsmål i ettertid har jeg uansett sikret all kommunikasjon på epost da alt her sorteres i egne sak/prosjekt-mapper. For å illustrere omfang av en tilfeldig sak ser jeg at jeg har liggende 983 eposter bare på prosjektet med utvidelsen av Austerdalen Barnehage, og det er en beskjeden jobb i omfang.

Anbudsfase:

Når anbudsgrunnlag legges ut, bruker jeg KGV fra EU-supply (elektronisk KonkurranseGjennomføringsVerktøy gjennom OFA-avtale), og alt av dokumenter blir her tatt vare på og prosessen loggført. Anbudsgrunnlaget har jeg ofte lagt over til Ephorte, men da mer for å underbygge kontraktsformularet. Kan ikke se at eksempelvis vrakede tilbud/anbud har noe å gjøre i Ephorte så lenge de ligger i KGV-systemet, men anbudsprotokoller og kontraktsformular legges som nevnt inn.

Vinnende anbud er vedlegg til kontrakten når den signeres og legges inni ephorte.

Utførelsesfase:

Fra utførelsesfasen legges inn byggemøtereferater, bankgarantier og annet som ikke vises andre steder. Endringsmeldinger tas inn gjennom vedlegg til faktura i Agresso. FDV-dokumenter (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) blir overlevert Enhet for Teknisk Drift (TD) og de skal legges inn av dem i Planja. Til slutt blir ferdigbefaringsreferat og intern overlevering til TD lagt inn i Ephorte, og saken avsluttes.